# ETAPA 11. Solicitud de Cambio (Request for Change – RFC)

## 11.1 Introducción

Durante el proceso de elicitación y validación de requisitos se identificaron nuevas necesidades que no estaban contempladas en la línea base del Documento de Especificación de Requisitos (ERS). Como resultado del análisis de las entrevistas realizadas y de la encuesta aplicada a estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, se evidenció la importancia de fortalecer los mecanismos de seguridad y confianza dentro de la plataforma de movilidad colaborativa.

Con el propósito de formalizar esta modificación se elaboró una Solicitud de Cambio (Request for Change – RFC), documento que registra la descripción del cambio propuesto, su justificación, el impacto esperado y el estado de evaluación dentro del proceso de gestión de cambios.

## 11.2 Solicitud de Cambio

Tabla 11.1 Solicitud de Cambio RFC-001

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | RFC-001 |
| Fecha | 28 de julio de 2026 |
| Solicitante | Equipo investigador |
| Requisito afectado | RF-16 – Verificación de identidad institucional |
| Tipo de cambio | Incorporación de un nuevo requisito funcional |
| Prioridad | Alta (Must Have) |
| Estado | En evaluación |
| Descripción del cambio | Incorporar un mecanismo que verifique la identidad institucional de todos los usuarios mediante el uso de credenciales oficiales de la UTEQ antes de permitir su participación en viajes compartidos. |
| Justificación | Durante las entrevistas y la encuesta se identificó que la seguridad y la confianza entre usuarios constituyen factores determinantes para la adopción de la plataforma. La verificación institucional reduce el riesgo de acceso por personas ajenas a la comunidad universitaria. |
| Beneficios esperados | Incrementar la seguridad, fortalecer la confianza entre conductores y pasajeros y reducir posibles incidentes relacionados con la identidad de los usuarios. |
| Evidencias | EV-ENT-003, EV-ENT-014, EV-CUE-01 |

Fuente: Elaboración propia.

## 11.3 Justificación del Cambio

La incorporación del requisito RF-16 responde directamente a las necesidades identificadas durante la fase de levantamiento de información. Aunque el documento base contemplaba la autenticación mediante credenciales institucionales, no especificaba un proceso de verificación que garantizara que los participantes pertenecieran efectivamente a la comunidad universitaria.

La inclusión de este requisito fortalece el atributo de seguridad del sistema y contribuye a generar un mayor nivel de confianza entre los usuarios de la plataforma. Asimismo, el cambio mantiene coherencia con los objetivos generales del proyecto y complementa las funcionalidades previamente definidas sin alterar la arquitectura general del sistema.

## 11.4 Estado Inicial del Cambio

Una vez registrada la solicitud, el cambio queda pendiente de análisis por parte del Comité de Control de Cambios (Change Control Board), el cual evaluará su impacto sobre los requisitos existentes, el cronograma, los recursos del proyecto y la documentación técnica antes de emitir una decisión formal sobre su aprobación.