# ETAPA 12. Análisis de Impacto del Cambio

## 12.1 Introducción

El análisis de impacto es una actividad fundamental dentro del proceso de gestión de cambios, ya que permite evaluar las consecuencias que tendría la incorporación, modificación o eliminación de un requisito sobre los diferentes componentes del proyecto. Su objetivo es proporcionar información suficiente para que el Comité de Control de Cambios (Change Control Board – CCB) pueda tomar una decisión fundamentada respecto a la aprobación o rechazo de una solicitud de cambio.

En el presente proyecto se analiza el impacto de la solicitud RFC-001, correspondiente a la incorporación del requisito funcional RF-16: Verificación de identidad institucional, propuesto a partir de las necesidades identificadas durante las entrevistas y la encuesta aplicada a la comunidad universitaria.

## 12.2 Identificación del Cambio

Tabla 12.1. Información general del cambio

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código del cambio | RFC-001 |
| Requisito involucrado | RF-16 – Verificación de identidad institucional |
| Tipo de cambio | Incorporación de un requisito funcional |
| Origen | Entrevistas (EV-ENT-003 y EV-ENT-014) y encuesta EV-CUE-01 |
| Objetivo | Incrementar la seguridad y la confianza de los usuarios mediante la validación de su pertenencia a la comunidad universitaria. |

## 12.3 Evaluación del Impacto

Tabla 12.2. Análisis de impacto del RFC-001

| Elemento afectado | Nivel de impacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Documento ERS | Alto | Se incorpora un nuevo requisito funcional y se actualiza el catálogo de requisitos. |
| Requisitos funcionales | Alto | Se añade el RF-16 y se establecen relaciones con RF-01 y RF-02. |
| Requisitos no funcionales | Medio | Se fortalece el atributo de seguridad y privacidad del sistema. |
| Historias de usuario | Medio | Se incorpora la historia de usuario HU-08. |
| Escenarios BDD | Medio | Se añade un escenario de aceptación para validar la verificación institucional. |
| Matriz de trazabilidad | Alto | Se actualiza para incluir el nuevo requisito y sus relaciones con evidencias y artefactos asociados. |
| Diseño del sistema | Medio | Será necesario incorporar el módulo de validación institucional durante el diseño arquitectónico. |
| Cronograma | Bajo | El esfuerzo adicional es reducido y puede incorporarse en una iteración posterior sin afectar significativamente la planificación general. |

## 12.4 Evaluación de Riesgos

Tabla 12.3. Riesgos asociados al cambio

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en la implementación del mecanismo de validación institucional | Baja | Media | Planificar el desarrollo dentro de una iteración específica del proyecto. |
| Cambios en los servicios institucionales de autenticación | Baja | Alta | Diseñar una arquitectura desacoplada que permita adaptar el mecanismo de validación sin afectar otros módulos. |
| Incremento en la complejidad del proceso de registro | Media | Baja | Diseñar una interfaz sencilla y proporcionar instrucciones claras durante el registro de usuarios. |

## 12.5 Conclusión del Análisis de Impacto

El análisis realizado evidencia que la incorporación del requisito RF-16 genera un impacto positivo sobre la calidad y seguridad del sistema RoutTech. Aunque la inclusión de este requisito requiere actualizar algunos artefactos de la especificación, como las historias de usuario, los escenarios BDD y la matriz de trazabilidad, dichas modificaciones no afectan la arquitectura general del proyecto ni comprometen el cronograma de desarrollo.

Asimismo, los riesgos identificados presentan un nivel de criticidad bajo o moderado y pueden ser mitigados mediante una adecuada planificación técnica. Considerando los beneficios esperados y la importancia que los usuarios otorgaron a la seguridad durante el proceso de elicitación, se concluye que el cambio es técnicamente viable y recomendable, por lo que se propone su aprobación por parte del Comité de Control de Cambios.